**PREVISÃO SEMANAL RECOLHIMENTO DE GALHOS**

**SEGUNDA FEIRA (01/02/21)**

* Centro e Parque Cosmo
* Jd. Paulista 1 e 2 e São Cristóvão
* Jd. Jaqueline
* Jd. Laranjeiras

 **TERÇA FEIRA (02/02/21)**

* Centro e continuação no parque cosmo e são Francisco.
* Jd. Califórnia e Jd. Primavera
* Jd. Bela Vista do Mirante
* Jd. Santa Rita
* Jd. Vale dos Sonhos (Parte de cima)

**QUARTA FEIRA (03/02/21)**

* Centro e Jd. Alvorada
* Jd. Vera Cruz
* Jd. Paraíso
* Vila Gadine e Vila São Guilherme
* Jd. Imperial

**QUINTA FEIRA (04/02/21)**

* Centro e Vila Municipal
* Jd. San Remo e Eldorado
* Jd. Real Paraíso e Novo Paraíso
* Jd. Canaã

**SEXTA FEIRA (05/02/21)**

* Centro e Jd. Irina
* Jd. Oliveiras
* Residencial Barbizan
* Área Industrial

**PREVISÃO SEMANAL RECOLHIMENTO DE CASCALHO (01/02 À 06/02/21)**

- limpeza de cascalho na Escola Juventina, continuação no Jd. Vera Cruz,

- Jd. Bela Vista, Jd. Acapulco, Jd. Amélia, Pq. das Flores 1 e 2,

- Jd. Irina, Jd. Paraíso e Jd. Real Paraíso.

- Jd. Primavera, Jd. Califórnia e São Cristóvão

**PREVISÃO SEMANAL MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS (01/02 Á 05/02/21)**

* Aterramento com cascalho na Estrada Municipal, do Bairro Santo Antônio,
* Reparação e finalização com moto niveladora, no Bairro Areias,
* Transportando pedras em pontos críticos, nas Estradas Rurais,
* Finalizando a limpeza de barranco, na Estrada da Tereza Freschi,
* Reparação nas Estradas Rurais do Bairro Anhumas,
* Reparação nas Estradas Rurais do Bairro Santo Antônio,
* Abertura de valetas de escoação de águas pluviais, nas Estradas Rurais,
* Outros serviços de emergência, que aparecerem durante a semana.

**PREVISÃO SEMANAL OBRAS E TAPA BURACOS (01/02 Á 05/02)**

* Tampa buraco de asfalto no Jd. Paulista,
* Limpeza e reforma de bueiros na Rua José Colatrelli,
* Tampa buraco com concreto em beira de guia, na Rua Anésio Panichelli,
* Reforma mureta de concreto da caixa de água, atrás do Velório Municipal,
* Retirada dos bancos antigos, na construção da O.A.B.
* **OBS 1 :** O CRONOGRAMA PODE SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA, ONDE AS INFORMAÇÕES SERAM ATUALIZADA PARA O SETOR DE MARKETING.
* PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM SECRETÁRIA DE OBRAS.

**FONE: 3242 9001 / 3242 2081**